PLÁN PROJEKTU

Rozšíření pro úložiště softwarových komponent

Couch Coders, 2011

# Projekt

Začátek projektu: 4.3.2011

Deadline předání software zákazníkovi: 28.5.2011

Konec projektu: 28.5.2011

# Plán iterací

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Iterace (4.3. – 18.3.) | * První schůzka se zákazníkem * Zjištění základních požadavků a představ * Zprovoznění RTC * Vytvoření návrhu dokumentu Vize produktu * První prototyp webového rozhraní úložiště |
| 1. Iterace (19.3. – 2.4.) | * První nástřel DSP * Dokument Vize – finální verze * Vytvoření plánu iterací * Funkční SVN * První verze dokumentu architektury software * Funkční výpis komponent ve webové reprezentaci úložiště |
| 1. Iterace (3.4. – 16.4.) | * DSP v1.0 * Architektura v1.0 * Na webu integrovány další funkce (filtrování komponent, vyhledávání, zobrazení kompatibility) = funkční web |
| 1. Iterace (17.4. – 30.4.) | * Začátek integrace podpory CoSi komponentového modelu * Integrace testovacích funkcí webu * Dodatečné úpravy webu |
| 1. Iterace (1.5. – 14.5.) | * Integrace podpory CoSi * Příprava verze, která splňuje zákazníkovy potřeby potřeby pro termín 19.5. * Grafické úpravy webui * Doplnění požadavků zákazníka, odlaďování chyb |
| 1. Rezerva (14.5. – 28.5.) | * Uživatelská dokumentace produktu * Podpora CoSi * Finální verze * Zhodnocení práce * Finální předání zákazníkovi |

# Verze

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Datum* | *Verze* | *Autor* |
| 30.3.2011 | V 1.0 | Jan Techl |
| 23.4.2011 | V 1.01 | Jan Techl |
| 19.5.2011 | V 2.0 | Jan Techl |